## RELATÓRIO DE REUNIÃO - 04/11/2023
Presentes:
- Backend:
  - André Cordeiro Ignacio
  - Gabriel Vieira Cavalcante
  - Beatryz Kleuvyn Silva Arruda
- Frontend:
  - Davi Marques Costa
- Requisitos/Testes:
  - Marco Antônio Rabelo Sales
  - Gracielly dos Santos Ribeiro
## Prazo para Finalização: 10/11/2023
#### Tópicos Discutidos na Reunião:
### Integração e Comunicação entre Backend e Frontend
### Foi ressaltada a importância de estabelecer a integração entre o Backend e Frontend, bem como a realização de testes minuciosos para assegurar que as chamadas da API estejam funcionando adequadamente. Isso implica a execução de testes de integração com o objetivo de verificar a precisão das operações CRUD.

Backend - Cadastro: / Cadastro de produtos / Cadastro de clientes / Cadastro de vendedores / Cadastro de notas fiscais / Cadastro de fornecedores / Cadastro de itens de estoque / Cadastro de finalizadores / Cadastro Ficha técnica do produto	Frontend - Cadastro: / Cadastro de produtos / Cadastro de clientes / Cadastro de vendedores / Cadastro de notas fiscais / Cadastro de itens de estoque / Cadastro de finalizadores / Cadastro de fornecedores / Ficha técnica do produto

Ações Definidas:
    • A equipe de Backend irá finalizar o desenvolvimento das funcionalidades de cadastro, garantindo que haja a integração com o Frontend.
    • A equipe de Frontend continuara a trabalhar nas interfaces de usuário para as funcionalidades de cadastro, alinhando-se com a equipe de Backend.
    • A equipe de Requisitos/Testes Marco Antônio Rabelo Sales e Gracielly dos Santos Ribeiro irá acompanhar de perto o progresso do desenvolvimento, garantindo que os requisitos sejam atendidos e que testes sejam realizados de forma abrangente.
    • O prazo para a finalização de todas as funcionalidades é até 10/11/2023.